

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТİРİ АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПЎДİСТİН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ МОСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

от «15» октября 2019г. № 65/1 -п

с. Московское

**Об утверждении программы**

 **«Энергосбережение и энергоэффективность**

 **на территории Московского сельсовета**

 **на 2020-2025 годы»**

##        Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», В соответствии с пунктами 11 и 12 статьи 6 Федерального закона от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», приказом Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации", приказом Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”, руководствуясь Уставом муниципального образования Московский сельсовет

## **ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить программу «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского на 2020-2025 годы» согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского на 2020-2025 годы» ежегодной корректировке подлежат мероприятия и объемы их финансирования с учетом возможностей средств бюджета поселения.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента обнародования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020 г.

Глава Московского сельсовета

Усть-Абаканского района А.Н. Алимов

УТВЕРЖДЕНА

постановлением Главы администрации

Московского сельсовета

от15.10.2019 №65/1-п

Муниципальная программа

«Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского сельсовета на 2020 - 2025 годы»

с. Московское2019г.

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского на 2020-2025 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Муниципальная программа «Энергосбережение и энергоэффективность на территории Московского на 2020-2025 годы» (далее - Программа) |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; - Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N 398 "Об утверждении требований к форме программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций с участием государства, и муниципального образования, организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности, и отчетности о ходе их реализации»;- Приказ Министерства экономического развития РФ от 17 февраля 2010 г. № 61 “Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности”  |
| Муниципальный  заказчик Программы | Администрация  Московского сельсовета |
| Разработчик Программы | Администрация Московского сельсовета |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Московского сельсовета  |
| Цели муниципальной Программы | - стимулирование перехода бюджетной и коммунальной сферы на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;  - обеспечение повышения энергоэффективности на территории Московского сельсовета за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления |
| Основные задачи Программы | -совершенствование нормативно-правового регулирования и методического обеспечения в области энергоэффективности и энергосбережения;-повышение информированности населения об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережении;-повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Московского сельсовета -снижение финансовой нагрузки на бюджет за счет сокращения платежей за электрическую энергию;- обеспечение внедрения [новых технологий](http://www.pandia.ru/text/category/novie_tehnologii/) и технических  мероприятий в области энергоэффективности и энергосбережения- модернизация наружного уличного освещения с применением на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий |
| Целевые индикаторы и показателимуниципальной программы | - снижение потребления электрической энергии в натуральном выражении (тыс. кВт. час); |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы |
| Структура Программы | **Раздел 1.** Общая характеристика текущего состояния сферы энергосбережения и энергоэффективности на территории Московского сельсовета и обоснование решения ее проблем программными методами.**Раздел 2.** Цели, задачи и показатели (индикаторы), основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы.**Раздел 3.** Обобщенная характеристика основных [программных мероприятий](http://pandia.ru/text/category/programmi_meropriyatij/).**Раздел 4.**  Методика оценки эффективности реализации программы.**Раздел  5.** Механизм реализации, организации управления и контроль за ходом реализации программы.**Раздел 6.** Оценка социально-экономической эффективности реализации программы. |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Общий объем финансирования Программы составляет 3300 тыс. рублей, в том числе:в 2020 – 2025 годах –3300 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:2020 – 1150 тыс. руб.;2021 –  550 тыс. руб.;2022 –  550 тыс. руб.;2023 –  350 тыс. руб.;2024 - 350 тыс. руб.;2025 - 350 тыс. руб.Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2020 – 2025 годов, могут быть уточнены при формировании проекта местного бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - осуществление в бюджетной сфере расчетов за потребление энергоресурсов по приборам учета;- снижение объема потребления энергетических ресурсов (электрическая энергия);-  увеличение доли объема энергетических ресурсов (электрическая энергия), расчет за которые осуществляется по приборам учета, в объеме энергоресурсов, потребляемых на территории поселения;- повышение тепловой защиты здания |
| Система [организации контроля](http://www.pandia.ru/text/category/organizatcii_kontrolya/) за исполнением Программы | Мониторинг реализации Программы осуществляет  Администрация Московского сельсовета  |

**ВВЕДЕНИЕ**

 Программа разработана на основе Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон); Указа Президента Российской Федерации «Об оценке эффективности [деятельности органов исполнительной власти](http://www.pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_organov_ispolnitelmznoj_vlasti/) субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления [городских округов](http://www.pandia.ru/text/category/gorodskie_okruga/) и [муниципальных районов](http://www.pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_rajoni/) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»;  распоряжения Правительства Российской Федерации - «Об утверждении плана мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в Российской Федерации, направленных на реализацию Федерального закона «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; приказа Министерства экономического развития Российской Федерации «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, который может быть использован в целях разработки региональных, муниципальных программ в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности».

 В Программе нашли отражение основные направления сокращения нерационального использования энергетических ресурсов, выработанные как директивными документами, так и практикой реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, сложившейся в стране.

 Программа определяет цели и задачи энергосбережения и повышения энергетической эффективности, исходя из приоритетов [социально-экономического развития](http://www.pandia.ru/text/category/sotcialmzno_yekonomicheskoe_razvitie/) поселения.

При этом Программа содержит:

 - комплекс энергосберегающих мероприятий по каждому подразделу;

 -ожидаемые конечные результаты реализации Программы;

 - объемы и [источники финансирования](http://www.pandia.ru/text/category/istochniki_finansirovaniya/) мероприятий Программы;

 - систему организации контроля исполнения Программы;

-оценку экономической эффективности реализации Программы.

**Раздел 1.** Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами.

 Программа энергосбережения - это единый комплекс организационных и технических мероприятий, направленных на экономически обоснованное потребление энергоресурсов, и является фундаментом планомерного снижения затрат на потребляемую электроэнергию.

 Основным инструментом управления энергосбережением является программно-целевой метод, предусматривающий разработку, принятие и исполнение муниципальных программ энергосбережения.

Принятый Федеральный закон от 01.01.2001 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» является основным документом, определяющим задачи долгосрочного социально-экономического развития в энергетической сфере, и прямо указывает, что мероприятия по энергосбережению и эффективному использованию энергии должны стать обязательной частью муниципальных программ.

В настоящее время создание условий для повышения эффективности использования энергии и других видов ресурсов становится одной из приоритетных задач социально-экономического развития на территории Московского сельсовета.

**Раздел 2.** Основные цели и задачи, сроки реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели.

Основными целями Программы являются:

- стимулирование перехода экономики бюджетной и коммунальной сфер на энергосберегающий путь развития и рационального использования ресурсов при производстве, передаче, потреблении;

- обеспечение повышения энергоэффективности за счет организации процесса комплексного энергосбережения и формирование бережливой модели энергопотребления.

 Для достижения указанных целей предполагается решение следующих задач:

- создание муниципальной нормативной базы и методического обеспечения энергосбережения, в том числе:

- разработка и принятие системы муниципальных нормативных [правовых актов](http://pandia.ru/text/category/pravovie_akti/), стимулирующих энергосбережение;

- создание системы нормативно-методического обеспечения эффективного использования энергии и ресурсов, стимулирующих применение энергосберегающих осветительных установок.

- обеспечение в бюджетной сфере замены ламп накаливания на энергосберегающие, в том числе на светодиодные;

- модернизация наружного уличного освещения с применением на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий

- повышение информированности общества об энергоэффективном оборудовании, технологиях и достижениях в области энергоэффективности и энергосбережения.

 Достижение поставленных целей не решает в полной мере проблему высокой энергоемкости бюджетной сферы и экономики муниципального образования, но позволяет выполнить первый этап решения данной проблемы: создать к 2022 году условия для перевода экономики и бюджетной сферы муниципального образования на энергосберегающий путь развития и значительно снизить негативные последствия роста тарифов на основные виды энергетических ресурсов.

Программа реализуется в 2020-2025 годах.

**Раздел 3**. Характеристика основных мероприятий муниципальной Программы.

 Одним из приоритетных направлений энергосбережения и повышения энергетической эффективности на территории Московского сельсовета является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение энергопотребления и уменьшение бюджетных средств, направляемых на оплату энергетических ресурсов.

 Основными потребителями электроэнергии в сельском поселении являются: осветительные приборы, оргтехника, системы уличного освещения.

 Основным из приоритетных направлений повышения энергетической эффективности является проведение мероприятий, обеспечивающих снижение потребления электроэнергии. Мероприятиями по реализации данного направления в муниципальных учреждениях являются:

- прекращение закупки ламп накаливания для освещения зданий;

- закупка и установка энергосберегающих ламп и светильников для освещения зданий и сооружений, в том числе светодиодных светильников и прожекторов;

- пропаганда и методическая работа по вопросам энергосбережения.

- реализация прочих инициатив административно-управленческого регулирования, направленных на активизацию деятельности в области энергосбережения и энергоэффективности.

Общий объем финансирования Программы составляет 3300 тыс. рублей, в том числе:

в 2020 – 2025 годах –3300 тыс. рублей - средства местного бюджета, в том числе по годам:

2020 – 1150 тыс. руб.;

2021 –  550 тыс. руб.;

2022 –  550 тыс. руб.;

2023 –  350 тыс. руб.;

2024 - 350 тыс. руб.;

2025 - 350 тыс. руб.

Объемы финансирования подлежат уточнению в соответствии с решением о местном бюджете.

 При снижении (увеличении) ресурсного обеспечения в установленном порядке вносятся изменения в показатели Программы.

**Раздел 4.** Методика оценки эффективности реализации программы.

 Оценка эффективности реализации программы осуществляется ответственным исполнителем программе.

 В составе [ежегодного отчета](http://www.pandia.ru/text/category/ezhegodnie_otcheti/) о ходе работ по реализации мероприятий программы предоставляется информация об оценке эффективности реализации программы по следующим критериям:

«Степень достижения целевых индикаторов и показателей результативности мероприятий муниципальной программы» базируется на анализе достижения целевых индикаторов и показателей результативности, указанных в приложении № 1 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КЦИi = ЦИФi / ЦИПi, где:

КЦИi – степень достижения i-го целевого индикатора или показателя;

ЦИФi (ЦИПi) – фактическое (плановое) значение i-го целевого индикатора или показателя.

Значение показателя КЦИi должно быть больше либо равно 1 –
при планируемом росте ЦИПi, или, соответственно, должно быть меньше либо равно 1 – при планируемом снижении ЦИПi.

«Степень соответствия затрат бюджета на мероприятия Программы запланированному уровню затрат», базируется на анализе затрат бюджета на мероприятия из приложения № 3 к муниципальной программе, и рассчитывается по формуле:

КБЗi = БЗФi / БЗПi, где:

КБЗi – степень соответствия бюджетных затрат i-го мероприятия;

БЗФi (БЗПi) – фактическое (плановое, прогнозное) значение бюджетных затрат i-го мероприятия.

Значение показателя КБЗi должно быть меньше либо равно 1.

**Раздел 5.** Механизм реализации, организация управления и контроль за ходом реализации Программы.

 Руководителем Программы является администрация Московского сельсовета, которая несет ответственность за текущее управление реализацией Программы и ее конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и [методы управления](http://www.pandia.ru/text/category/tehnologii_upravleniya/) реализацией Программы.

 Реализация мероприятий Программы осуществляется на основе договоров, заключенных администрацией Московского сельсовета.

 Муниципальный заказчик Программы, с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств, ежегодно уточняет [целевые показатели](http://www.pandia.ru/text/category/tcelevie_pokazateli/) и затраты по мероприятиям Программы, механизм реализации Программы и состав ее исполнителей в докладе о результатах и основных направлениях деятельности главных распорядителей средств местного бюджета в установленном порядке.

Отчет о ходе работ по Программе должен содержать:

- сведения о результатах реализации Программы за отчетный год;

- данные о целевом использовании и объемах привлеченных средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников;

- сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы;

- сведения о соответствии фактических показателей реализации Программы показателям, установленным докладом о результативности;

- информацию о ходе и полноте выполнения мероприятий Программы;

- оценку эффективности результатов реализации Программы.

 Отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы подготавливает муниципальный заказчик Программы и вносит соответствующий [проект постановления](http://pandia.ru/text/category/proekti_postanovlenij/).

**Раздел 6.** Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы

В ходе реализации Программы планируется достичь следующих результатов:

- снижения затрат на энергопотребление на территории Московского сельсовета в результате реализации энергосберегающих мероприятий.

Повышение эффективности использования энергоресурсов, развитие всех отраслей экономики по энергосберегающему пути будет происходить в том случае, если в каждой организации и каждом домохозяйстве будут проводиться мероприятия по энергосбережению.

Приложение 1

к муниципальной программе

«Энергосбережение и энергоэффективность

 на территории Московского сельсовета

 на 2020-2025 годы»

**Перечень основных мероприятий и мероприятий муниципальной программы**

**«Энергосбережение и энергоэффективность на территории**

 **Московского сельсовета на 2020-2025 годы»**

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Участник, ответственный за исполнение основного мероприятия | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | Последствия не реализации основного мероприятия |
| 1 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники, обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания); | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 3 |  Поддержание рационального режима пользования электроосвещением | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 4 | Обучение и агитация всего коллектива об экономии энергоресурсов | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 5 | Установка информационных стендов по энергосбережению | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 6 |  Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т. д.); | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 7 | Перевод системы отопления на дежурный режим вне рабочее время, в праздничные и в выходные дни | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 8 | Контроль за потреблением энергоресурсов (информационная работа с сотрудниками администрации) | Администрация Московского сельсовета | 2020-2022г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 9 | модернизация наружного уличного освещения с применением на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий (при наличии бюджетных средств) | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов | Ненадлежащее исполнение норм действующего законодательства специалистами ответственными за энергосбережение |
| 10 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление зданий и строений, замена окон, дверей | Администрация Московского сельсовета | 2020-2025г. | уменьшение потребления энергоресурсов |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

«Энергосбережение и энергоэффективность

 на территории Московского сельсовета

 на 2020-2025 годы»

Расходы местного бюджета администрации Московского сельсовета на реализацию муниципальной Программы

Таблица 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия | Оценка расходов (тыс. руб.), годы |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| 1 | Инструктаж персонала по простейшим методам энергосбережения и повышения энергетической эффективности | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 2 | Оптимизация времени использования оргтехники, обеспечение выключения электроприборов из сети при их неиспользовании (вместо перевода в режим ожидания); | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 3 |  Поддержание рационального режима пользования электроосвещением | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 4 | Обучение и агитация всего коллектива об экономии энергоресурсов | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 5 | Установка информационных стендов по энергосбережению | 3 | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 6 | Уменьшение числа личных бытовых приборов (кипятильники, кофеварки, электрочайники и т. д.); | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 7 | Перевод системы отопления на дежурный режим вне рабочее время, в праздничные и в выходные дни | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 8 | Контроль за потреблением энергоресурсов (информационная работа с сотрудниками администрации) | Не требуется | Не требуется | Не требуется | Не требуется  | Не требуется  | Не требуется  |
| 9 | Модернизация наружного уличного освещения с применением на объектах уличного освещения энергосберегающих технологий (при наличии бюджетных средств) | 650,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| 10 | Повышение тепловой защиты зданий при капитальном ремонте, утепление фасада зданий, крыши, замена окон, дверей |  500,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Итого затрат по мероприятиям: | 1150,00 | 550,00 | 550,00 | 350,00 | 350,00 | 350,00 |
| Итого затрат: | 3300,00 |

Приложение 3

к муниципальной программе

«Энергосбережение и энергоэффективность

 на территории Московского сельсовета

 на 2020-2025 годы»

**ОТЧЕТ**

**О ДОСТИЖЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

 ┌───────────────┐

 │ КОДЫ │

 ├───────────────┤

 на 1 января 20\_\_ г. Дата │ │

 ├───────────────┤

 │ │

 Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ └───────────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя программы | Единица измерения | Значения целевых показателей программы |
| план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

 Руководитель

 (уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель технической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (расшифровка подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (расшифровка подписи)

 "\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

Приложение 4

к муниципальной программе

«Энергосбережение и энергоэффективность

 на территории Московского сельсовета

 на 2020-2025 годы»

**ОТЧЕТ**

 **О РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЯ**

 **И ПОВЫШЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ**

 ┌───────────────┐

 │ КОДЫ │

 ├───────────────┤

 на 1 января 20\_\_ г. Дата │ │

 ├───────────────┤

 │ │

 Наименование организации \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ └───────────────┘

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование мероприятия программы | Финансовое обеспечение реализации мероприятий | Экономия энергетических ресурсов |
| в натуральном выражении | в стоимостном выражении, тыс. руб. |
| план | факт | отклонение |
| источник | объем, тыс. руб. | количество | ед. изм. |
| план | факт | отклонение | план | факт | отклонение |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по мероприятиям | X |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
| Всего по мероприятиям | X |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |
| СПРАВОЧНО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего с начала года реализации программы |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |

Руководитель

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка

 подписи)

Руководитель финансово-

экономической службы

(уполномоченное лицо) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 (должность) (подпись) (расшифровка

 подписи)

"\_\_" \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_ г.