

 РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

 ХАКАС РЕСПУБЛИКАНЫН РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 АFБАН ПИЛТİРİ АДМИНИСТРАЦИЯ

 ПЎДİСТİН АДМИНИСТРАЦИЯЗЫ МОСКОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от «29» сентября 2021 г. № 45-п

с. Московское

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство и содержание территории**

**Московского сельсовета Усть-Абаканского района**

**Республики Хакасия на 2022-2024 годы».**

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с последующими изменениями), руководствуясь Уставом муниципального образования Московский сельсовет Усть-Абаканского района Республики Хакасия,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1.Утвердить муниципальную программу «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-абаканского район Республики Хакасия на 2022 - 2024 годы» (приложение).

2. Постановление Главы администрации Московского сельсовета от 12.10.2015 г. № 87-п «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2016-2018 годы признать утратившим силу.

3. Главному бухгалтеру централизованной бухгалтерии Московского сельсовета Полуяновой Л.В. предусмотреть финансирование расходов в бюджете на реализацию программы.

4. Специалисту 1 категории администрации Московского сельсовета Кравчук Т.А. разместить настоящее постановление в сети Интернет, на сайте администрации Московского сельсовета.

Глава Московского сельсовета А.Н. Алимов

 Утверждено:

Постановлением Главы

Московского сельсовета

от «29» сентября 2021г. № 45 -п

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Благоустройство и содержание территории**

**Московского сельсовета Усть-Абаканского района**

**Республики Хакасия на в 2022-2024 годы»**

СОДЕРЖАНИЕ

# Паспорт программы - 3 стр.

# Характеристика проблемы – 6 стр.

# Основные цели и задачи Программы – 7 стр.

# Перечень программных мероприятий - 7 стр.

# Срок реализации Программы и источники финансирования – 9 стр.

# Механизм реализации Программы - 9 стр.

1. Оценка эффективности Программы,

ожидаемые результаты реализации Программы. - 9 стр.

##  Паспорт

## муниципальной программы Московского сельсовет Усть-Абаканского района

**«Благоустройство и содержание территории Московского сельсовета Усть-Абаканского района Республики Хакасия на 2022-2024годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки  | 1.Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».2.Распоряжение Главы Московского сельсовета от «02»сентября 2015 года № 97-р «О разработке муниципальных программ». |
| Заказчик программы | Администрация Московского сельсовета |
| Разработчики программы  | Централизованная бухгалтерия Администрации Московского сельсовета  |
| Исполнитель программы  | Специалисты администрации Московского сельсовета  |
| Сроки реализации Программы | 2022-2024 гг. |
| Цели программы | Комплексное решение проблем благоустройства, обеспечение и улучшение внешнего вида территории Московского сельсовета, способствующего комфортной жизнедеятельности, создание комфортных условий проживания и отдыха населения. |
| Задачи программы | - Организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства сельского поселения;-Приведение в качественное и комфортное состояние элементов благоустройства территории;- Улучшить санитарно-эпидемиологическое состояние территории ;-Улучшить экологическую среду путем озеленения;- Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории. |
| Показатели результативности | -количество площадок ТБО (сбора мусора), игровых площадок для детей, ед.;-количество мест отдыха, пляжей, ед.;- количество проживаемого населения, чел. |
| Объемы и источники финансирования программы | Общий объем финансирования программы составляет 1663,0 тыс. рублей , в том числе2022 год - 668,02023 год - 494,02024 год - 501,0 |
| Бюджет Московского сельсовета |
| Ожидаемые результаты реализации  | -Повышение уровня благоустройства территории Московского сельсовета;-Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;-Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;-Улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов;-Привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов |
| Контроль за исполнением Программы | Ответственный за исполнение Программы – Глава Московского сельсовета. |

##

## II. Характеристика проблемы

 Проблема благоустройства на территории Московского сельсовета является одной из насущных, требующих каждодневного внимания и эффективного решения.

 Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

 Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого отношения к объектам муниципальной собственности.

 Реализация программы направлена на:

 - создание условий для улучшения качества жизни населения;

 -осуществление мероприятий по обеспечению безопасности жизнедеятельности и сохранения окружающей среды.

 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

 Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов, в небрежном отношении к окружающим элементам благоустройства.

 Решением данной проблемы является организация и ежегодное проведение конкурса «Лучший дом, двор», а также проведение осенне- весенних двухмесячников по благоустройству всей территории села. Жители дворов, домов, принимавшие участие в благоустройстве, будут принимать участие в обеспечении сохранности объектов благоустройства.

 В течение 2022-2024 годов необходимо организовать и провести:

 -смотры–конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

 - различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, улиц.

 Проведение данных конкурсов и осеннее-весенних двухмесячников призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному содержанию прилегающих территорий.

 Для решения указанных проблем и предусматривается создание программы.

**III. Основные цели и задачи Программы**

Основной целью программы является комплексное решение проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории села, озеленению территории села, улучшения экологической обстановки на территории села, создание комфортной среды проживания на территории Московского сельсовета.

Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:

-организация благоустройства и озеленения территории поселения;

-приведение в качественное состояние элементов благоустройства территории;

-привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства территории села;

-организации прочих мероприятий по благоустройству поселения, улучшения санитарно-эпидемиологического состояния территории;

-рациональное и эффективное использование средств местного бюджета;

-организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства Московского сельсовета.

**IV. Перечень программных мероприятий**

Для обеспечения Программы благоустройства и содержание территории Московского сельсовета необходимо регулярно проводить следующие работы:

- мероприятия по реконструкции существующих и установке новых детских площадок;

- мероприятия по установке мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов;

- мероприятия по ликвидации несанкционированных свалок;

- мероприятия по удалению сухостойных и аварийных деревьев;

- мероприятия по содержанию и ремонту памятника воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны;

- мероприятия по санитарной очистке территории;

- мероприятия по скашиванию травы в летний период;

- мероприятия по озеленению (посадка цветов, кустарников, деревьев);

-мероприятие по уличному освещению;

- регулярное проведение мероприятий с участием специалистов администрации Московского сельсовета по проверке санитарного состояния территории поселения;

- проведение субботников и двухмесячников по благоустройству с привлечением работников всех организаций и предприятий, расположенных на территории села.

Перечень программных мероприятий, сроки их реализации, информация о необходимых ресурсах приведены в следующей таблице:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Объемы финансирования (тыс.руб.) | Итого по годам | Источники финансирования |
| 2022 | 2023 | 2024 |
| 1. | Озеленение территории | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
| 2. | Удалению сухостойных и аварийных деревьев | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 15,0 | Бюджет поселения |
| 3. | Мероприятия по благоустройству, очистке кладбища | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Бюджет поселения |
| 4. | Благоустройство, содержание детских площадок | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Бюджет поселения |
| 5. | Благоустройство, содержание мест массового отдыха (пруды) | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Бюджет поселения |
| 6. | Организация вывоза ТБО с мест общего пользования | 10,0 | 10,0 | 15,0 | 35,0 | Бюджет поселения |
| 7. | Ликвидация несанкционированных свалок | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 45,0 | Бюджет поселения |
| 8 | Ремонт памятника воинам, погибшим в ВОВ | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 30,0 | Бюджет поселения |
| 9 | Высадка цветов на памятнике воинам, погибшим в ВОВ | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 6,0 | Бюджет поселения |
| 10 | Скашиванию травы в летний период | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 3,0 | Бюджет поселения |
| 11 | Организация уличного освещения | 342,0 | 348,0 | 350,0 | 1040,0 | Бюджет поселения |
| 12 | Проведение конкурсов по благоустройству | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 9,0 | Бюджет поселения |
| 13 | Проведение субботников и двухмесячников | Не требуется финансирования |
| 14 | Установка мусорных контейнеров для сбора ТБО | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 150,0 | Бюджет поселения |

**V.Срок реализации Программы и источники финансирования**

Реализация Программы рассчитана на 2022-2024 годы.

 Источником финансирования Программы являются средства бюджета Московского сельсовета Усть-Абаканского района.

 Общий объем финансирования на реализацию Программы составляет тыс. рублей, в том числе по годам:

 - на 2022 год – 668,0 тыс. рублей;

 - на 2023 год – 494,0 тыс. рублей;

 - на 2024 год – 501,0 тыс. рублей

 Объемы финансирования Программы по мероприятиям и годам подлежат уточнению при формировании бюджета Московского сельсовета на соответствующий финансовый год.

Возможно софинансирование из других уровней бюджетов.

**VI. Механизм реализации Программы**

Реализация Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством, нормативно-правовыми актами администрации Московского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ Московского сельсовета.

Администрация Московского сельсовета осуществляет:

- организацию, координацию и контроль за реализацией программы,

- вносит в установленном порядке предложения по уточнению мероприятий программы с учетом складывающейся ситуации,

- обеспечивает контроль за целевым использованием средств.

**VII. Оценка эффективности Программы,**

**ожидаемые результаты реализации Программы.**

 В результате выполнения Программы ожидается достижение следующих показателей эффективности:

 *1. Организация благоустройства и озеленения территории поселения:*

* + увеличение уровня озеленения территории поселения;
	+ стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
	+ уменьшение площадей с дикорастущей коноплей.

 *2. Организация прочих мероприятий по благоустройству поселения:*

* + проведение организационно-хозяйственных мероприятий по сбору и вывозу несанкционированных свалок;
	+ проведение организационно-хозяйственных мероприятий для эстетического состояния элементов благоустройства территории.

 Ожидаемые конечные результаты Программы связаны с обеспечением надежной работы объектов благоустройства, увеличением экологической безопасности, эстетическими и другими свойствами в целом, улучшающими вид территории поселения.

 Реализация Программы предполагает достижение следующих результатов:

* + развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
	+ повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
	+ улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
	+ улучшение санитарного и экологического состояния населенных пунктов поселения;
	+ повышение уровня эстетики поселения;
	+ развитие культурного отдыха населения;
	+ привлечение молодого поколения к участию по благоустройству населенных пунктов в поселении.